**Bogotá, 25 de marzo del 2023**

Señores/as  
**Conjunto residencial Alameda de Santa Mónica V etapa**

Cordial saludo

Conforme a los acuerdos que se realizaron en la última reunión donde se afianzaron los requisitos con los que debe contar el software y se esclarecieron las necesidades del conjunto, en las siguientes páginas encontrará dos propuestas que pueden ajustarse a los puntos de relevancia acordados, cada una tiene diferentes costos y brindan soluciones que responden a sus necesidades.

Conforme a ello, algunos de los puntos que se describirán serán el alcance de la propuesta, la valoración de la situación, opciones de propuesta, cotizaciones y estimación de costos.

Cordialmente,

Heidy Dayana Otagrí Rodríguez   
CEO. OTTA  
Cel. 3246076655

**ALCANCE DE LA PROPUESTA**

El objetivo principal que se establece es brindar facilidades de pago de la administración a los residentes del conjunto residencial y dar orden en el manejo de los pagos en la administración, para alcanzarlo OTTA ofrece una página web que, por un lado, le permite a los residentes tener más opciones para pagar sus obligaciones y evitar cargos por mora mejorando su experiencia en el conjunto residencial al tener un proceso más fácil y claro, por otro lado, a la administración le da la posibilidad de mejorar la eficiencia en la gestión de pagos, reducir los costos administrativos, aumentar la transparencia y la trazabilidad en el manejo de los pagos así como disminuir el riesgo de errores o fraudes en el proceso. Contará con una interfaz simple que le permitirá al usuario encontrar el monto a pagar y los medios de pago con el agregado de poder ver su historial; por otro lado, la interfaz del administrador contará con un historial de pagos por casa y el estado de la cuenta de cada una.

**IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

El tiempo estipulado para su elaboración y posterior entrega será de tres (3) meses, está tiene en cuenta el proceso de recolección de la información requerida para el desarrollo de la aplicación, la construcción de esta, socialización del manual del usuario, capacitaciones y especificaciones para soporte técnico.

**LÍMITES DE LA PROPUESTA**

* La página solo estará a disponibilidad del conjunto residencial Alameda de Santa Mónica V etapa.
* El pago se hará con la entidad financiera con la que el conjunto tenga cuenta y con los medios de pago que está permita.
* No se permite el uso o mantenimiento de la página a terceros, cualquier inconveniente que se presente debe ser presentado con la empresa.

**VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE**

El conjunto residencial Alameda de Santa Mónica V etapa pone en discusión la necesidad de mejorar el sistema de pago de la administración del conjunto y la gestión de estos. En este sentido, plantean que la página tenga una sección para ver el historial de pagos que lleva acabo cada residente, esta debe ser visible para administración y copropietarios.

**VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DESDE EL PROPIO PUNTO DE VISTA**

Teniendo en cuenta las necesidades del conjunto residencial Alameda de Santa Mónica V etapa, OTTA Innovación y Calidad propone como solución una página web que ayudará a solventar lo acordado, está resolverá aspectos como:

* Automatización de pagos: Permite a los residentes realizar pagos de manera rápida y fácil sin tener que pasar por la administración. Esto ahorra tiempo y recursos administrativos y reduce el riesgo de errores humanos en la contabilidad.
* Ahorro de tiempo: Posibilita hacer pagos en cualquier momento y desde cualquier lugar con acceso a Internet. Esto significa que no hay necesidad de hacer filas o visitas físicas a la oficina de administración, lo que ahorra tiempo tanto para los residentes como para la administración.
* Seguridad y transparencia: Ofrece una capa adicional de seguridad al procesar transacciones financieras. Además, se puede acceder fácilmente al registro de pagos para rastrear cualquier error o inconsistencia, lo que proporciona transparencia y confianza a los residentes.
* Reducción de costos: Reduce los costos asociados con la gestión de pagos, como la impresión de facturas, la entrega de facturas y la necesidad de personal adicional para procesar pagos. Esto puede traducirse en un ahorro significativo para la administración.

**OPCIONES DE PROPUESTA**

En los siguientes

**OPCIÓN 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase** | **Actividades** | **Entregables** |
| **Fase 1** | Diagnostico | Estado inicial del proceso |
| Recolección de la información |  |
| Cronograma de trabajo | Cronograma de actividades con fechas establecidas |
| **Fase 2** | Diseño de la página web | Mockup de la pagina web  Página web funcional y con ajustes |
| Desarrollo de la página de acuerdo con el diseño y funcionalidades |
| Pruebas unitarias, de integración y seguridad |
| Ajustes de la solución Software |
| **Fase 3** | Capacitación al personal de administración y residentes | Fechas en las que se hará la capacitación |
| Elaboración del manual del usuario | Entrega del manual del usuario |
| Soporte Técnico | Indicaciones ante las que es necesario llamar para hacer soporte técnico y costos |

**Costo estimado de propuesta 1:** $ 20.000.000 COP

**OPCIÓN 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase** | **Actividades** | **Entregables** |
| **Fase 1**  **Fase 2**  **Fase 3** | Diagnostico | Estado inicial del proceso |
| Recolección de la información |  |
| Cronograma de trabajo | Cronograma de actividades con fechas establecidas |
| Desarrollo de la página | Página web funcional y con ajustes |
| Pruebas unitarias, de integración y seguridad |
| Ajustes de la solución Software |
| Elaboración del manual del usuario | Entrega del manual del usuario |
| Soporte Técnico | Indicaciones ante las que es necesario llamar para hacer soporte técnico y costos |

**Costo estimado de propuesta 2:** $ 15.000.000 COP

**TERMINOS Y CONDICIONES**

De acuerdo con la propuesta elegida el pago será realizado a la cuenta bancaria de la empresa, este puede ser cancelado en cuatro (4) cuotas diferidas en cuatro (4) meses respectivamente. Es necesario realizar un adelanto de dos millones (2.000.000) que serán destinados para pago el hosting, certificaciones, vinculación sistema de pago con entidad bancaria seleccionada, entre otros. De igual forma, las fechas establecidas para inicio y entrega final se harán de acuerdo con la fecha en la que se firme el contrato del proyecto.

**TABLA DE PRESUPUESTOS DE HADWARE Y SOFTWARE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTO DE REFERENCIA HARDWARE | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| Memoria RAM | La memoria RAM (Random Access Memory, por sus siglas en inglés) es un tipo de memoria volátil que se utiliza en los ordenadores para almacenar temporalmente los datos y programas que se están ejecutando en ese momento. La RAM permite al procesador acceder rápidamente a la información necesaria para realizar tareas y operaciones. | $ 200.00 COP |
| Disco Duro | Unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. | $ 250.000 COP |
| Procesador | El procesador (CPU, Central Processing Unit) es el componente más importante dentro del PC. Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. | $ 2.200.000 COP |
| Tarjeta de Red | Las tarjetas de red se encargan de preparar, transferir y controlar la información o datos que envía a los otros equipos que están conectados en una misma red, no se trata de solo ordenadores, también equipos como impresoras y discos duros externos pueden establecer una conexión. | $ 150.000 COP |
| TOTAL |  | $ 2.800.000 COP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTO DE REFERENCIA SOFTWARE | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| Windows 10 | Sistema operativo fabricado  por Microsoft | $ 70.000 COP |
| IntelliJ | IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de programas informáticos. | $ 300.000 COP |
| Visual Studio Code | Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. | $ 300.000 COP |
| Despliegue de la aplicación web | El despliegue de aplicaciones implica trabajar todo el código de la app, junto con las demás configuraciones, en una determinada máquina a la que todo el mundo pueda tener acceso desde cualquier lugar. | $ 500.000 COP |
| TOTAL |  | $ 1.170.000 COP |

TOTAL, HARDWARE Y SOFTWARE: **$ 3.970.000 COP**

**EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

El proyecto cantará con un equipo de profesionales que cuenta con la experiencia para el desarrollo del proyecto, a continuación se describe el puesto y sus funciones:

**DESARROLLADOR FRONTEND:**

* Desarrollo de interfaz de usuario: Tu principal responsabilidad es diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de una aplicación web o móvil. Esto implica la creación de páginas web, formularios, botones, menús y otros elementos visuales que hacen que una aplicación sea fácil de usar y atractiva para los usuarios.
* Implementación de diseños: Deberás trabajar en colaboración con diseñadores gráficos para implementar sus diseños en código HTML, CSS y JavaScript. También debes asegurarte de que la aplicación sea responsive y se adapte a diferentes dispositivos y resoluciones.
* Desarrollo de funcionalidades: Además de la parte visual, también deberás trabajar en el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación utilizando tecnologías como JavaScript, jQuery, Angular, React o Vue.js.
* Integración con APIs: Muchas aplicaciones requieren la integración con APIs externas, como Google Maps, Facebook, Twitter, etc. Como desarrollador Frontend, deberás conocer cómo consumir estas APIs y cómo integrar los datos recibidos en la aplicación.
* Optimización del rendimiento: Es importante que la aplicación tenga un buen rendimiento para garantizar una experiencia de usuario fluida. Deberás asegurarte de que la aplicación cargue rápido y que no haya problemas de rendimiento al interactuar con ella.
* Mantenimiento y actualización: Una vez que la aplicación esté en producción, deberás encargarte de su mantenimiento y actualización. Esto incluye corregir errores, mejorar la funcionalidad y actualizar la interfaz de usuario para mantenerla moderna y atractiva para los usuarios.

**DESARROLLADOR BACKEND**

* Diseñar e implementar la arquitectura de la aplicación web o móvil.
* Desarrollar la lógica de negocio y las funcionalidades de la aplicación.
* Crear y mantener la base de datos y sus relaciones.
* Desarrollar y mantener los API o servicios web que interactúan con la base de datos.
* Integrar servicios externos, como sistemas de pago o redes sociales.
* Optimizar el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación.
* Realizar pruebas y depuración de errores.
* Mantener la seguridad de la aplicación y sus datos.
* Colaborar con el equipo de Frontend para integrar el diseño y la experiencia de usuario.
* Documentar el código y las funcionalidades desarrolladas.

**DESARROLLADOR DEVOPS**

* Automatización de la entrega de software: un desarrollador DevOps se encarga de automatizar el proceso de entrega de software, incluyendo la compilación, prueba, integración y despliegue.
* Gestión de la infraestructura: un desarrollador DevOps es responsable de la configuración y gestión de la infraestructura de la aplicación, lo que incluye servidores, redes y almacenamiento.
* Monitorización y resolución de problemas: un desarrollador DevOps monitoriza el rendimiento de la aplicación y trabaja para identificar y resolver problemas de manera eficiente.
* Integración continua: un desarrollador DevOps es responsable de implementar la integración continua, lo que significa integrar cambios en el código fuente de manera frecuente y automatizada.
* Gestión de la configuración: un desarrollador DevOps trabaja para asegurar que la configuración de la aplicación sea correcta y esté actualizada.
* Gestión de la base de datos: un desarrollador DevOps es responsable de la gestión de la base de datos, lo que incluye la creación, actualización y gestión de las bases de datos.